BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Quản lý đặt và hủy suất ăn hàng ngày Feature 2: Tổng hợp và báo cáo suất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1: Là nhân viên, tôi muốn đặt trước suất ăn trưa trên ứng dụng trước 9h30 sáng, để tôi có thể đăng ký bữa ăn kể cả khi đi công tác hoặc làm việc từ xa User Story 2: Là nhân viên hành chính, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp số lượng từng suất ăn theo thời gian thực trước giờ chốt, để gửi chính xác số liệu cho nhà bếp mà không mất thời gian cộng sổ thủ công

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: Thiết kế CSDL lưu trữ đơn đặt cơm và bảng lịch sử đặt/hủy suất ăn Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật nội bộ phục vụ hệ thống, không mang lại giá trị sử dụng trực tiếp đối với người dùng cuối và người dùng không tương tác trực tiếp với công việc này, do đó không viết dưới dạng User Story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí vi phạm rõ nhất: T (Testable) - Giải thích: Cụm từ "chạy nhanh", "dễ dùng" và "hài lòng" mang tính cảm quan, mơ hồ, không có chỉ số đo lường định lượng cụ thể để Đội kiểm thử nghiệm thu Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn màn hình chọn và hoàn tất đặt cơm tải xong trong dưới 2 giây và thao tác không quá 3 bước, để tôi tiết kiệm thời gian đặt bữa trưa hàng ngày

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí vi phạm rõ nhất: S (Small) - Giải thích: Story này gom quá nhiều tính năng lớn, mang bản chất của một Epic hoặc Feature lớn chứ không đủ nhỏ để ước lượng và hoàn thành trong một Sprint. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lại lịch sử đặt cơm và tổng tiền phải trả của tháng hiện tại, để tôi chủ động theo dõi chi phí bữa ăn của mình

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt thành công suất ăn trưa cho ngày hôm đó và thời gian hệ thống hiện tại là trước 9h30 sáng When: Nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" và xác nhận hủy Then: Hệ thống ghi nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái suất ăn thành "Đã hủy", không tính tiền bữa ăn đó và gửi thông báo xác nhận cho nhân viên |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt thành công suất ăn trưa cho ngày hôm đó và thời gian hệ thống hiện tại là từ 9h30 sáng trở đi When: Nhân viên truy cập vào suất ăn đã đặt Then: Nút "Hủy suất ăn" bị vô hiệu hóa và hệ thống hiển thị thông báo "Đã quá giờ hủy suất ăn trưa" |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa từng đăng ký/đặt suất ăn nào cho ngày hôm đó hoặc suất ăn đã ở trạng thái "Đã hủy" When: Nhân viên truy cập vào màn hình quản lý suất ăn trưa Then: Hệ thống không hiển thị tùy chọn "Hủy suất ăn" và thông báo người dùng chưa có đơn đặt cơm hợp lệ |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must-have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must-have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must-have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should-have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could-have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must-have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't-have |

Giải trình:

SC-03: Giải quyết trực tiếp điểm nghẽn của Hành chính và Nhà bếp, là mục tiêu cốt lõi của dự án SC-06: Đăng nhập là điều kiện tiên quyết để xác định danh tính nhân viên, đảm bảo việc đặt suất ăn và trừ lương cuối tháng đúng người

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Tóm tắt thông số: - Velocity trung bình của nhóm 3 Sprint gần nhất: (18+22+20)/3 = 20 Story Points. - Sức chứa dự kiến cho Sprint tới: 20 Story Points Các hạng mục chọn vào Sprint (Tổng 19 SP): - SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ công ty (8 SP). - SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP). - SC-02: Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt (3 SP). - SC-05: Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa (3 SP) Căn cứ lựa chọn: - Tổng số Story Points đăng ký nằm trong ngưỡng Velocity trung bình (20 SP). - Ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thuộc nhóm Must-have nhằm xây dựng Luồng nghiệp vụ chính hoàn chỉnh cho người dùng sử dụng

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Giúp nhân viên đăng nhập tài khoản công ty để thực hiện đặt và hủy suất ăn thành công, đồng thời hỗ trợ bộ phận hành chính xem báo cáo số lượng suất ăn theo ngày"

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét tình hình: - Đến ngày làm việc thứ 5, số SP còn lại thực tế là 15 SP, trong khi đường lý tưởng là 10 SP. - Tiến độ hiện tại đang bị chậm so với kế hoạch tới 5 Story Points. Tốc độ đốt cháy điểm quá chậm, nguy cơ cao không hoàn thành cam kết Sprint Goal nếu giữ nguyên nhịp độ hiện tại Hành động đề xuất cụ thể cho nhóm: - Hành động: Tổ chức ngay một buổi họp ngắn để rà soát các điểm nghẽn kỹ thuật. Đội ngũ nên tập trung toàn lực hỗ trợ giải quyết các Task lớn đang bị nghẽn - Nếu sau ngày 6 tiến độ vẫn không cải thiện, Scrum Master và Product Owner cần trao đổi để giảm Scope khỏi Sprint để đảm bảo đạt được Sprint Goal ban đầu